АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ОЛЫМСКИЙ

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    16.02.2022  г.  №  7 - р

Об  организации и проведении

мероприятий в период весеннего

половодья на территории

Касторенского района в 2022 году

В соответствии с Распоряжением  Администрации Касторенского района от    11.02.2022  г.  №  49 – р   «Об  организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья на территории Касторенского района в 2022 году», в  целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории поселка Олымский Касторенского района Курской области в 2022 году:

1.Создать оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Касторенского района.

2.Утвердить прилагаемые:

состав оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Касторенского района;

план подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории поселка Олымский Касторенского района.

3. Разработать план мероприятий по обеспечению  безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году.

4.Администрации поселка Олымский Касторенского района Касторенского района Курской области:

принять соответствующие муниципальные правовые акты, которыми утвердить планы подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году на территории поселка Олымский Касторенского района;

в срок до 1 марта 2022 года провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций муниципальных образований Касторенского района с рассмотрением вопросов безаварийного пропуска паводковых вод.

до 26 февраля 2022 года в рамках проведения штабной тренировки по теме «Действия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации поселка Олымский Касторенского района Курской области  провести смотры готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя Главы Администрации поселка Олымский Касторенского района  В.Г. Болховских.

6.Распоряжение вступает в силу  со дня его подписания.

Глава   поселка Олымский

Касторенского   района                                                         П.И. Батраков

Приложение

Утверждено

Распоряжением Администрации

Поселка Олымский Касторенского района

от  16.02.2022г. №  7- р

С О С Т А В

оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Касторенского района

Руководитель оперативного штаба - Глава поселка Олымский

Батраков П.И.;

Заместитель руководителя оперативного штаба – Заместитель Главы

Администрации п.Олымский -  Болховских В.Г.

Члены штаба :

-специалист по работе с населением администрации поселка Олымский -  Малыхина Л.И.,

-специалист МКУ «ОДА п.Олымский» Кочегарова Л.В.,

-специалист МКУ «ОДА п.Олымский» Данилина О.Н..,

-  и.о. директора МУП «ЖКХ п.Олымский» Стародубцева О.В.,

-участковый ОтдМВД России по Касторенскому району

Кулакова О.С. (по согласованию)

и.о. начальника ПЧ пос. Олымский Касторенского района

Шматов ЮИ. (по согласованию).

Приложение

Утверждено

Распоряжением Администрации

Касторенского района

от 16.02.2022 .  № 7-р

П Л А Н

мероприятий  по безаварийному пропуску паводковых вод

на территории поселка Олымский Касторенского района в 2022 году

| № П/п | Проводимые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и принять нормативный правовой акт (распоряжение) Администрации пос. Олымский Касторенского района по организации и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории района. | до 20.02.2022г. | Администрация п. Олымский |  |
| 3. | Уточнение и корректировка базы данных паспорта территории по рискам подтопления | до 15.02.2022г. | Администрация п. Олымский |  |
| 5. | Создание необходимых резервов материальных ресурсов, сил и средств ТП РСЧС Администрации п. Олымский Касторенского района для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС и других ЧС, вызванных паводком. | до 01.03.2022г. | Администрация п. Олымский |  |
| 6. | Выполнить работы по очистке водопропускных труб период паводка установить круглосуточное наблюдение | до 05.03.2022г. | Администрация п. Олымский |  |
| 17. | Создание мобильной группы по оказанию необходимой помощи одиноким и одиноко проживающим гражданам в период половодья | период паводка | Администрация п. Олымский |  |
| 18. | Приведение в порядок дренажных систем и средств водоотлива | до начала паводка | Администрация п. Олымский |  |